## Slide 1: ICT/ Software project management
Lê Đức Trung
http://bit.ly/2keQmhn

## Slide 2
What This Unit is About
  This unit discusses project closure and describes the closing process activities.
What You Should Be Able to Do After completing this unit, you should be able to:
  Explain the process for project closure
  Describe the closure phase activities
  Describe how to implement project closeout
How You Will Check Your Progress Accountability:
  Class Discussion
References A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide Third Edition), Pennsylvania: Project Management Institute. Jack R. Meredith and Samuel J. Mantel, Jr., Project Management: A Managerial Approach. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2000, Fourth Edition.
Unit 18 : Closing Processes
Unit 18 : Quy trình Kết thúc dự án
Vấn đề nói đến trong bài này
  Bài này bàn luận về vấn đề kết thúc dự án và mô quả quá trình kết thúc
Bạn nên làm gì Sau khi hoàn thành bài này ,bạn nên làm
  Giải thích quá trình kết thúc của dự án
  Mô tả quá trình kết thúc của dự án
  Mô tả các thực hiện dự án
Kiểm tra tiến độ của bạn như thế nào Trách nhiệm:
  Thảo luận trong lớp
Tài liệu tham khảo Kiến thức hướng dẫn cơ quan quản lý dự án (PMBOK® Bản thứ ba), Pennsylvania: Viện quản lý dự án. Jack R. Meredith and Samuel J. Mantel, Jr., Quản lý dự án: Một cách tiếp cận quản lý. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2000, tái bản lần thứ 4

## Slide 3
Unit Objectives
After completing this unit, you should be able to:
  Explain the process for project closure
  Describe the closure phase activities
  Describe how to implement project closure
  Develop lessons learned for future projects
Mục tiêu của bài
Sau khi hoàn thành bài này bạn nên:
  Giải trình quá trình kết thúc dự án
  Mô tả các hoạt động
  Mô tả cách thực hiện
  Bài học kinh nghiệm cho tương lai

## Slide 4
Initiating Processes
(Quy trình khởi đầu)
Monitoring and Controlling Processes
(Quy trình giám sát và kiểm soát)
Closing Processes
(Quy trình kết thúc)
Planning Processes
(Quy trình lập kế hoạch)
Executing Processes
(Quy trình thực hiện)
)
Figure 18-3. Project Management Process Groups Mapped to the Plan-Do-Check-Act Cycle
(Nhóm quy trình quản lý dự án được lập bản đồ cho chu kỳ kế hoạch-làm-kiểm tra-hành động )
Proejct Management Process Groups:
(Nhóm các quá trình quản lý dự án)

## Slide 5
Project closure begins on day one of the project
Administrative Closure Procedure
Administrative Closure Procedure - Details all the activities, interactions, and related roles and responsibilities of the project team members and other stakeholders involved in executing the administrative closure procedures for the project
  Project closure is a process, a set of activities and tasks, that is executed to bring the project to successful completion
  Project closure planning should start at the beginning of the project
  A project administrative closure plan should be included in the project control book
  The project closure should be planned, budgeted, and scheduled
  The project closure should involve the same group of people involved in project startup
  Project closure must be done because it provides a lasting impression on your customers and stakeholders
Thủ tục kết thúc hành chính
Thủ tục kết thúc hành chính – Chi tiết tất cả các hoạt động tương tác, vai trò liên quan và trách nhiệm các thành viên trong nhóm và các bên liên quan trong vấn về về hành chính
  Kết thúc là một quá trình, một bộ các hoạt động và nhiệm vụ, nó được thực hiện để mang lại thành công cho dự án
  Kết thúc dự án nên được lập kế hoạch từ khi bắt đầu dự án
  A project administrative closure plan should be included in the project control book
  Kết thúc dự án nên được lập kế hoạch,ngân sách và lịch trình cụ thể
  Kết thúc dự án nên có sự liên quan đến một nhóm người trong quá trình bắt đầu dự án
  Kết thúc dự án phải được hoàn thành vì nó tạo ấn tượng lâu dài cho khách hàng và các bên liên quan
Kết thúc dự án bắt đầu vào ngày đầu tiên của dự án

## Slide 6
Project Closure Activities
Project closure activities include:
  Develop a transition plan
    Deliver the solution to the client
  Conduct administrative closure
    Complete all documents associated with project measurement
    Gather all information about the project and formalize project closure
  Close client/sponsor activity
  Close contracts
    Complete and terminate all contracts
    Resolve all open issues
  Implement the closeout plan
  Compiling and disseminating Lessons Learned
  Sign the completion documentation
Hoạt động của kết thúc dự án
Hoạt động kết thúc dự án bao gồm:
  Xây dựng kế hoạch chuyển tiếp
    Chuyển giao giải pháp cho khách hàng
  Kiểm tra về tài chính
    Hoàn thành các tài liệu liên quan đến đo lường dự án
    Thu thập thông tin dự án và chính thức kết thúc dự án
  Kết thúc hoạt động khách hang và nhà tài trợ
  Chấm dứt hợp đồng
    Hoàn thành và chấm dứt mọi hợp đồng
    Giải quyết mọi vấn đề tồn đọng
  Thục hiện kế hoạch giảm giá
  Biên soạn phổ biến bài học kinh nghiệm
  Ký tài liệu hoàn thành

## Slide 7
Contract terms and conditions might also prescribe specifications for closing the contract which would need to be made part of the procedure
Contract Closure Procedure
Contract Closure Procedure - Includes all activities and interactions needed to settle and close any contract agreement established for the project, as well as define those related activities supporting the formal administrative closure of the project
Contract closure procedure involves:
  Product verification - Has all work been completed correctly and satisfactorily?
  Administrative closure - Updating of contract records to reflect final results and archiving that information for future use
Thủ tục kết thúc hợp đồng
Thủ tục kết thúc hợp đồng – bao gồm tất cả các hoạt động và tương tác để hoàn thành các hợp đồng của dự án,cũng như xác định lại các hoạt động liên quan hỗ trợ việc kết thúc dự án
Thủ tục kết thúc bao bồm
  Xác nhận sản phầm-tất cả các vấn đề đã được hoàn thành đúng và thỏa đáng?
  Kết thúc hành chính – Cập nhật hợp đồng phản ánh kết quả và lưu trữ thông tin để sau này sử dụng
Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng nên được hoàn thành đúng khi kết thúc hợp đồng mà đó là một phần của thủ tục

## Slide 8: Official acceptance of the Project results Nghiệm thu chính thức kết quả DA
Là xác nhận của nhà tài trợ rằng các tiêu chí chấp nhận cho dự án đã được đáp ứng.
Giám đốc dự án cần phải:
Trình bày báo cáo kết thúc dự án cho nhà tài trợ
Thuyết minh hoàn thành dự án
Đạt được nghiệm thu cuối cùng
Trong trường hợp nghiệm thu thất bại, hãy thương lượng các bước tiếp theo
It is the sponsor's confirmation that the acceptance criteria for the project have been met.
The project manager should:
Presenting the project closure report to the donor
Demonstration of completion of the project
Achieve final acceptance
In case the acceptance fails, negotiate the next steps
Notes: Give a brief overview of the presentation. Describe the major focus of the presentation and why it is important.
Introduce each of the major topics.
To provide a road map for the audience, you can repeat this Overview slide throughout the presentation, highlighting the particular topic you will discuss next.

## Slide 9
Organization
(Tổ chức)
Project closure
(Kết thúc dự án)
Financial
(Tài chính)
Purchasing
(Thu mua)
Site
(Địa điểm)
Personnel reports
(Báo cáo nhân sự)
Reassignment plan
(Định lại kế hoạch)
Closeout meeting
(Kết thúc cuộc họp)
Close down facilities
(Đóng các cơ sở)
Charge audits
(Kiểm toán phí)
Collect receivables
(Thu thập các khoản phải thu)
Final report
(Báo cáo cuối cùng)
Compliance documents
(Tài liệu tuân thủ0
Supplier notification
(Thông báo của nhà cung cấp)
Final payments
(Thanh toán cuối cùng)
Equipment material disposal
(Xử lý vật liệu thiết bị)
Project closure should be planned, budgeted, and scheduled
(Kết thúc dự án nên được lên kế hoạch ,ngân sách ,và dự kiến)
Design for Project Closure
(Thiết kế cho kết thúc dự án)

## Slide 10
Your Management
(Quản lý của bạn)
Product Safety
(An toàn sản phẩm)
Client:
(Khách hàng):
Project Manager (Quản lí dự án)
Sponsor (Nhà tài trợ)
Team members (Thành viên của nhóm)
Suppliers
(Các nhà cung cấp)
Purchasing(Thu mua)
Engagement Manager
(Người quản lý cam kết)
Pricer (Giá bán)
System Architect
(Kiến trúc sư hệ thống)
Project Assurance (Bảo đảm dự án)
Lega(Hợp pháp)
Project team(Nhóm dự án)
Project Manager
(Trưởng dự án)
Close the Project Resources

## Slide 11
Confirming that all deliverables were received
Recognizing the contribution made by individuals
Publicizing the success of the project
Marking and recording the formal end of the project
Ensuring that experience gained and lessons learned from the project are incorporated into your organization's standards
Project Completion Workshops (1 of 2)
You can hold two different completion workshops, one for the team and one for the client. They serve the purpose of:
Hội thảo kết thúc dự án( 1 trong 2)
Bạn có thể tổ chức hai hội thảo khác nhau, Một cho đội nhóm và một cho khách hàng. Chúng phục vụ cho mục đích:
Xác nhận tất cả bên liên quan được nhận sản phẩm
Ghi nhận sự đóng góp của các cá nhân
Công bố thành tựu của nhóm
Ghi lại và đánh dấu sự kết thúc chính thức của dự án
Đảm bảo rằng các kinh nghiệm và bài học từ dự án sẽ được ghi nhận vào tổ chức của bạn

## Slide 12
Project Completion Workshops (2 of 2)
Measuring and recording project objectives:
  Function
  Quality
  Performance
  Cost
  Schedule
  Identifying end-of-project housekeeping activities
  Lessons learned
Hội thảo kết thúc dự án (2/2)
Đo lường và ghi lại mục tiêu của dự án:
  Chức năng
  Chất lượng
  Hiệu suất
  Giá trị
  Lịch trình
  Xác nhận hoạt động quản lý của dự án
  Bài học kinh nghiệm

## Slide 13: Outline of Experience Report Đề cương Báo cáo kinh nghiệm
I. Giới thiệu chung về dự án
A. Mục đích
B. Phạm vi
II. Tình hình/hiện trạng trước khi thực hiện dự án
III. Tóm tắt nội dung công việc của dự án
IV. Những điểm đã đạt được/thành công
A. Các thành công
B. Thảo luận về từng thành công
V. Các vấn đề gặp phải trong khi thực hiện dự án
A. Thảo luận về từng vấn đề
B. Cách khắc phục vấn đề
VI. Cơ hội cho công việc tương lai
I. General introduction about the project
A. Purpose
B. Scope
II. Situation / status before project implementation
III. Summary of the work of the project
IV. Points gained / successful
A. The success
B. Discuss each success
V. Problems encountered during project implementation
A. Discuss each issue
B. How to fix the problem
VI. Opportunities for future work

## Slide 14: Reference sources Các nguồn tài liệu tham khảo
Yêu cầu kiểm soát thay đổi
Bản ghi chi phí
Phỏng vấn với các thành viên, Ban lãnh đạo và khách hàng
Biên bản các cuộc họp
Lịch biểu thời gian
Phác thảo dự án và những sửa đổi
Tài liệu thống kê
Viết tài liệu cuối/ngay sau khi kết thúc DA
Request change control
Record of expenses
Interview with members, management and customers
Minutes of meetings
Time schedule
Project outline and modifications
Statistical documents
Write documents at the end / right after finishing the project

## Slide 15
Project managers have a professional obligation to conduct lessons learned sessions for all projects
Timely
Relevant
In context
Detailed
Intellectual capital
Lessons Learned
Lessons Learned - the learning gained from the process of performing the project. Lessons learned may be identified at any point
Bài học kinh nghiệm
Bài học kinh nghiệm – Bài học kinh nghiệm từ quá trình phát triển dự án. Bài học có thể được xác định tại bất kỳ điểm nào
Thời gian
Sự thích hợp
Ngữ cảnh
Chi tiết
Vốn trí tuệ
Người quản lý dự án có nghĩa vụ chuyên nghiệp để thực hiện các bài học kinh nghiệm cho tất cả các dự án

## Slide 16
Project Manager's Responsibilities
Assess the terms of agreement and the completion of all commitments
Release the technical environment
Obtain sponsor feedback
Assess the lessons learned
Close out the sponsor agreement
Submit the intellectual capital
Trách nhiệm của giám đốc dự án
Đánh giá các điều khoản thỏa thuận và thực hiện các cam kết
Tạo ra môi trường kỹ thuật
Nhận thông tin phản hồi từ nhà tài trợ
Đánh giá bài học kinh nghiệm
Kết thúc các thỏa thuận với nhà tài trợ
Đệ trình các ý tưởng trí tuệ

## Slide 17: Kết luận toàn khoá học
Lập kế hoạch dự án
Danh sách công việc
ước lượng
Lên lịch biểu
Lên ngân sách
Xác định
dự án
Xây dựng Phác thảo công việc
Công bố dự án
Tổ chức
dự án
Lập tài liệu dự án và hoạt động quản lý dự án
Lập tổ dự án
Phân bổ tài nguyên
Xác định cách làm lại
Không
Kiểm soát
dự án
Quản lí
dự án
Theo dõi và quản lý tiến độ
Phân tích khác biệt
Lập kế hoạch lại?
Xác định sửa đổi cần thiết
Thực hiện sửa đổi
Kết thúc
dự án
Có
Kết thúc
dự án
Qúa trình quản lí dự án

## Slide 18: Tài liệu tham khảo
  Project Management Methodology - A Practical Guide for the Next Millenium, Ralph L. Kliem, Irvin S. Ludin, Ken L. Robertson, Marcel Dekker, Inc., 1997
  Managing Information Technology - What Managers Need to Know, E. Wainright Martin et al., Second Edition, Prentice Hall, 1994
  Software Project Management : A Unified Framwork, Walker Royce, Addition-Wesley, 1998
  A Guide to the Project Management - Body of Knowledge, William R. Duncan, PMI Standard Committee, 1996
  Roger S. Pressman, Software Engineering - A Practitioner's approach, fifth edition. McGraw Hill, 2001.
  Một số Website có ích
  http://www.spmn.com/
  http://www.projectmanagement.com/main.html
  http://pscinfo.pscni.nasa.gov/online/msfc/project_mgmt/100_Rules.html

## Slide 19
Key Messages for Unit 18 (1 of 2)
Administrative Closure is a process and must be carefully planned, budgeted, and scheduled just like any other phase of the project life cycle
Include a project closure plan in the project control book
Involve the same group of people in the project closure as were involved in project startup, where possible
Project closure begins on day one of the project
Các điểm chú ý trong bài 18( 1 trong 2)
Kết thúc thủ tục hành chính là một quá trình và nó phải được lên kế hoạch,, ngân sách và có lịch trình giống như bất kỳ một giai đoạn nào trong vòng đời của dự án
Bao gồm kết thúc kế hoạch trong sổ kiểm toán dự án
Tham gia vào cùng một nhóm người trong quá trình đóng dự án khi tham gia vào quá trình khởi động dự án, nếu có thể
Kết thúc dự án bắt đầu từ ngày đầu tiên khởi chạy dự án

## Slide 20
Key Messages for Unit 18 (2 of 2)
Closure is essential to ensure that :
  Formal acceptance of the project is made by the Client/project sponsor
  Various project records are completed
  Completion criteria are met for the final revision and issuance of documentation
  Essential project documentation is retained
  Lessons-learned are documented
  Warranty is transferred, where applicable
Điểm đáng chú ý trong bài 18(2/2)
Kết thúc là điều cần thiết vì:
  Sự chấp nhận chính thức bởi khách hàng và nhà tài trợ
  Nhiều dự án được ghi nhận hoàn thành
  Các tiêu chí hoàn thành cuối cùng được đáp ứng cho việc rà soát ở tài liệu
  Giữ lại tài liệu dự án là điều cần thiết
  Bài học kinh nghiệm là tài liệu
  Bảo hành sản phẩm,nếu có