## Slide 1: ICT/ Software project management
Lê Đức Trung
http://bit.ly/2keQmhn

## Slide 2
Unit 3. Initiating Processes Các quy trình khởi tạo
What This Unit is About
This unit discuss the activities performed in the group of initiating processes.
What You Should Be Able to Do
After completing this unit, you should be able to :
  List the activities include in initiating processes.
  State the aims of initiating processes.
How You Will Check Progress
  Accountability :
  Class discussion
References
  A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide Third Edition), Pennsylvania : Project Manager Institute.
Bài học này nói về:
Bài học này thảo luận về các hoạt động được thực hiện trong nhóm các quy trình khởi tạo.
Hiệu quả sau bài học:
Sau bài học này, bạn có thể:
Lập danh sách các hoạt động có trong các quy trình khởi tạo
Nắm rõ các mục đích của các quy trình khởi tạo.
Kiểm tra quá trình tiếp thu của bản thân:
Giải trình:
Thảo luận trên lớp.
Tài liệu tham khảo
A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide Third Edition), Pennsylvania : Project Manager Institute.

## Slide 3
After completing this unit, you should be able to :
List the activities included in initiating processes
State the aims of Initiating processes.
Unit Objectives Mục tiêu bài học
Sau bài học này, bạn có thể:
Lên danh sách các hoạt động có trong các quy trình khởi tạo.
Nắm rõ các mục đích của các quy trình khởi tạo.

## Slide 4
Figure 3-2. Project Management Process Groups Mapped to the Plan-Do-Check-Act Cycle
(Hình 3-2. Nhóm quy trình quản lý dự án được lập bản đồ cho chu trình “kế hoạch-làm-kiểm tra- hành động”)
Monitoring & Controlling Processes
(Quá trình theo dõi
Và kiểm soát)
Planning Processes
(Quá trình lập kế hoạch)
Initialing Processes
(Quá trình khởi tạo)
Executing Processes (Quá trình thực hiện)
Closing Processes (Quá trình kết thúc)
Project Management Process Groups (Nhóm quy trình quản lý dự án)

## Slide 5
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Closing Processes
Initiating Process Group Nhóm quy trình khởi tạo
Initiating Process Group consists of the processes that facilitate the formal authorization to start a new project or a project phase:
  The output defines the :
  Project’s goals
  Identifies objectives
  Authorizes the project manager to start the project
Includes the project management processes of :
  Develop the Project Charter
  Develop the Preliminary Project Scope Statement (Project Definition)
Nhóm quy trình khởi tạo bao gồm các tiến trình tạo điều kiện cho phép để chính thức bắt đầu một dự án hay một giai đoạn của dự án:
  Đầu ra định nghĩa:
  Mục tiêu của dự án.
  Xác định nhiệm vụ.
  Chính thức cho phép người quản lý dự án bắt đầu dự án.
Bao gồm các quy trình quản lý dự án của:
  Xây dựng điều lệ dự án.
  Xây dựng sơ bộ báo cáo phạm vi dự án (Định nghĩa dự án).

## Slide 6
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Closing Processes
Initiating Process Group Nhóm các quy trình khởi tạo
Initiating processes activities include :
  Project notification .
  Identifying and document business needs or requirements
  Establishing project goals and objectives
  Identifying and evaluating alternatives
  Estimating resources the organization is willing to commit
  Documenting initial assumptions and constrain
  Presenting the project proposal
  Obtaining approval for the project or next phases
  Developing the preliminary project scope statement
Các hoạt động của quy trình khởi tạo bao gồm:
  Thông báo dự án.
  Xác định và dẫn chứng bằng tài liệu về các nhu cầu hay yêu cầu kinh doanh.
  Thiết lập mục tiêu và nhiệm vụ của dự án.
  Xác định và đánh giá các giải pháp thay thế.
  Ước lượng nguồn lực sẵn có của tổ chức (nguồn lực sẵn sàng cam kết).
  Lập hồ sơ các giả định và những ràng buộc ban đầu.
  Trình bày đề xuất dự án.
  Lấy được phê duyệt cho bắt đầu dự án hay bước tiếp theo của dự án.
  Xây dựng bản báo cáo sơ bộ về phạm vi dự án.

## Slide 7
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Closing Processes
Aims of Initiating Processes Mục đích của các quy trình khởi đầu.
The aims of the initiating processes are to :
  Create and define the project goals and objectives :
    Specific
    Measurable
    Time-defined
  Clearly define project scope and deliverables :
  Understand and verify client needs and expectations
  Outline the team organization
  Establish project evaluation criteria
  Identify and assign the project manager
Các mục đích của các quy trình khởi đầu là:
  Tạo ra, xác định mục đích và mục tiêu của dự án.
    Xác định rõ.
    Có thể ước lượng được.
    Xác định được thời gian.
  Xác định rõ phạm vi và những gì dự án mang đến.
  Hiểu và xác thực mong đợi, nhu cầu của khách hàng.
  Phác thảo tổ chức của đội dự án.
  Thiết lập các tiêu chí đánh giá dự án.
  Xác định và chỉ định người quản lý dự án.

## Slide 8
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Closing Processes
Aims of Initiating Processes Mục tiêu của quy trình khởi tạo
Initiating Process Group provides for the formal authorization to start a new project for a project phase
The primary Outputs of the Initiating Processes are the Project Charter and Project Definition (preliminary project scope statement)
Nhóm quy trình khởi tạo tiền đề để dự án hay một bước của dự án được chính thức hoạt động.
Các đầu ra chính của các quy trình khởi tạo là báo cáo dự án và định nghĩa dự án (Báo cáo về phạm vi dự án ban đầu)