## Slide 1: ICT/ Software project management
Lê Đức Trung
http://bit.ly/2keQmhn

## Slide 2
Unit 5. Organizing the Team
What This Unit is About
  This unit discusses teams, and describes how to build a project team. It also discusses the Team Charter.
What You Should Be Able to Do After completing this unit, you should be able to :
  Define team development
  Describe how to build a project team
  Describe the function of a Team Charter
How You Will Check Progress
Accountability :
  Class discussion
  Team Exercise 6-1 : Team Charter
References
  A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide Third Edition), Pennsylvania : Project Manager Institute.
Bài 5. Tổ chức nhóm
Nội dung bài học
  Bài học này thảo luận về nhóm và mô tả cách xây dựng 1 đội ngũ dự án Bài học cũng thảo luận về điều lệ nhóm
Những điều bạn có thể làm Sau khi hoàn thành bài này, bạn có thể làm :
  Xác định việc phát triển nhóm
  Mô tả cách xây dựng 1 đội ngũ dự án
  Mô tả chức năng của điều lệ nhóm
Cách bạn sẽ kiểm tra tiến độ
Trách nhiệm giải trình
  Thảo luận lớp
  Bài tập nhóm 6 – 1 : điều lệ nhóm
Tài liệu tham khảo
  Hướng dẫn về Cơ cấu Quản lý Dự án (PMBOK Guide Third Edition), Pennsylvania: Viện Quản lý Dự án

## Slide 3
Unit Objectives
After completing this unit, you should be able to :
  Define team development
  Describe how to build a project team
  Describe the function of a Team Charter
Unit Objectives (Mục tiêu bài học)
Sau khi hoàn thành bài này, bạn có thể làm:
  Xác định việc phát triển nhóm
  Mô tả cách xây dựng 1 đội ngũ dự án
  Mô tả chức năng của điều lệ nhóm

## Slide 4
Figure 6-3. Project Management Process Groups Mapped to the Plan-Do-Check-Act Cycle
(Hình 6-3. Nhóm quy trình quản lý dự án được lập bản đồ cho chu trình “kế hoạch-làm-kiểm tra- hành động”)
Monitoring & Controlling Processes
(Quá trình theo dõi
Và kiểm soát)
Planning Processes
(Quá trình lập kế hoạch)
Initialing Processes
(Quá trình khởi tạo)
Executing Processes (Quá trình thực hiện)
Closing Processes (Quá trình kết thúc)
Project Management Process Groups (Nhóm quy trình quản lý dự án)

## Slide 5
Planning Processes
Executing Processes
Closing Processes
Project Manager (Quản trị dự án)
People from other organizations (Những người từ tổ chức khác)
Suppliers (Nhà cung cấp)
People from your organization (Những người trong tổ chức)
Client (Khách hàng)
Sponsors(Nhà tài trợ)
A Typical Project Team
Một đội ngũ dự án điển hình

## Slide 6
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Closing Processes
A team is a group of individuals working toward a common goal
Your team includes people from your organization, suppliers, clients, and the project sponsor, each of whom brings their own skills to the team
As the project manager, you must ensure that the team members recognize the skills of the other team members and the ways in which team members depend on each other
What Is a Team
Thế nào là 1 đội ?
Một đội là một tập hợp các cá nhân làm việc hướng tới mục đích chung
Đội ngũ của bạn bao gồm nhân viên trong tổ chức, nhà cung cấp, khách hàng và nhà tài trợ cho dự án, mỗi người trong số họ sở hữu một kĩ năng nhất định đóng góp vào cả đội ngũ.
Là người quản lý dự án, bạn phải đảm bảo rằng các thành viên của nhóm nhận ra được kỹ năng của các thành viên nhóm khác và cách thức mà các thành viên trong nhóm phụ thuộc lẫn nhau

## Slide 7
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Closing Processes
Team development is a process that includes both enhancing the ability of stakeholders to contribute as individuals as well as enhancing the ability of the team to function as a team
Organizes a group of individuals associated in a joint action to commit to achieving common objectives
Facilitates effective teamwork and team member satisfaction
Creates an effective team that combines appropriate individual talents with a positive team spirit to achieve results
Develop individual and group skills/competencies to enhance project performance
Help build and rebuild the project team based on the needs of the project
Definition of Team Development
Định nghĩa phát triển đội ngũ
Phát triển đội ngũ là một quá trình bao gồm cả nâng cao khả năng của các bên liên quan đóng góp như các cá nhân cũng như tăng cường khả năng của đội để hoạt động như một đội
Tổ chức một nhóm các cá nhân liên quan đến một hành động chung để cam kết đạt được các mục tiêu chung
Tạo điều kiện cho làm việc nhóm hiệu quả, sự hài lòng của các thành viên
Tạo ra 1 đội ngũ hiệu quả mà kết hợp được các tài năng cá nhân phù hợp với tinh thần đồng đội tích cực để đạt được kết quả
Phát triển kĩ năng, năng lực cá nhân và nhóm để nâng cao hiệu quả dự án
Giúp xây dựng và xây dựng lại đội ngũ dự án dựa trên nhu cầu của dự án

## Slide 8
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Closing Processes
Plan the activity | What team are you going to build? How do you plan to build it? When do you build the team? Who don’t you choose for the team? What is the team’s mission?
Select appropriate team personnel | Interview for the appropriate personal; Technical abilities-knowledge, experience and capability Personal traits-independence, self-reliance, goal-oriented, and teamwork
Build the team | Organize the diverse group into a team. Make specific assignments. Clearly define roles and responsibilities
Establish communication path | Ensure meaningful information is communicated Keep the information flowing in both directions. Conduct regularly scheduled status meetings and distribute meeting minutes
Obtain team commitment | Support the slow but important process of securing team commitment to the project
How to Develop a Team
Cách phát triển đội
Lên kế hoạch | Bạn sẽ thành lập đội ngũ như nào? Bạn lên kế hoạch thành lập đội như nào? Khi nào bạn thành lập đội ? Những người nào bạn sẽ không chọn vào đội? Nhiệm vụ của đội là gì?
Chọn đội ngũ nhân viên thích hợp | Phỏng vấn cá nhân phù hợp Kĩ năng – kiến thức, kinh nghiệm và năng lực Tính cá nhân – độc lập, tự lập,có định hướng mục tiêu, khả năng làm việc nhóm
Thành lập đội | Tổ chức các nhóm đa dạng vào đội Tạo ra các nhiệm vụ chi tiết Xác định rõ vai trò và trách nhiệm
Thiết lập sợi dây liên kết | Đảm bảo những thông tin quan trọng được truyền đạt Giữ cho thông tin được tương tác cả 2 chiều Tiến hành các cuộc họp thường xuyên và có biên bản cuộc họp
Chấp nhận cam kết nhóm | Hỗ trợ chậm nhưng là quá trình quan trọng để đảm bảo cam kết của nhóm đối với dự án

## Slide 9
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
The team charter is a document that clearly defines the team’s mission, as well as :
Sets the performance objectives for the team
Establish the roles and objectives of the team members
Sets the expectations for the team to successfully complete the project
Establishes the rules of engagement under which the team will operate
Defines the administrative procedures to be followed
Signing Indicates Acceptance Ký cam kết
Creating a Team Charter
Tạo điều lệ nhóm
Điều lệ đội là một tài liệu xác định rõ nhiệm vụ của nhóm, cũng như:
Thiết lập mục tiêu hoạt động cho nhóm
Thiết lập vai trò và mục tiêu của các thành viên trong nhóm
Thiết lập những mong đợi cho đội để hoàn thành dự án thành công
Thiết lập các quy tắc cam kết mà nhóm sẽ hoạt động
Xác định các thủ tục hành chính phải tuân thủ

## Slide 10
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Team performance objectives
  Agreement and Commitment
  Sign-off on the performance objectives
Expectations of team members
  Openness
  Respect
  Commitment
  Behavior
  Timeliness
Team rules of engagement
  Protocol for meetings
  Protocol for discussion
  Protocol for decision making
  Administrative procedures
Components of Team Charter
Signing Indicates Acceptance
Các thành phần của điều lệ nhóm
Mục tiêu hoạt động của nhóm
  Thảo luận và cam kết
  Ký vào các mục tiêu hoạt động
Mong muốn của các thành viên nhóm
  Sự cởi mở
  Sự tôn trọng
  Cam kết
  Hành vi
  Tính kịp thời
Quy tắc nhóm
  Nghị định của các cuộc họp
  Nghị định để thảo luận
  Nghị định để đưa ra quyết định
  Thủ tục hành chính
Ký cam kết

## Slide 11
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
The objectives of the project kickoff orientation are to :
  Initiate communications
  Develop understanding
  Gain agreement
  Establish PM role as a professional manager
Topics covered include :
  Contract and project description
  Technical overview
  Site implementation/services
  Measures of project success
  Site tour
  Orientation package for each team member
Project Kickoff Orientation
Định hướng khởi đầu cho dự án
Mục tiêu của định hướng ban đầu cho dự án :
  Bắt đầu truyền thông
  Phát triển sự hiểu biết
  Đạt được thỏa thuận
  Thành lập vai trò quản lý chuyên nghiệp
Các chủ đề bao gồm :
  Mô tả hợp đồng và dự án
  Tổng quan về kỹ thuật
  Triển khai/xây dựng trang web
  Các biện pháp thành công của dự án
  Hướng dẫn về trang web
  Gói định hướng cho mỗi thành viên

## Slide 12
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Project contract and pointers to other important documentation
Critical project success factors
Project history and overview
Project team roles and responsibilities
Project organization, names, phone numbers, and e-mail addresses
Project meetings
Project team job descriptions
Project communications
Exception management procedure
Client satisfaction and project quality procedures
Status reporting
Administrative facilities
Health and safety procedures
Documentation reference
Orientation Package
Gói định hướng
Hợp đồng dự án và chỉ dẫn tới các giấy tờ quan trọng khác
Các yếu tố thành công quan trọng của dự án
Lịch sử dự án và tổng quan
Vai trò của nhóm dự án và trách nhiệm
Tổ chức dự án, tên, số điện thoại và địa chỉ email
Các cuộc họp dự án
Mô tả công việc của đội ngũ dự án
Truyền thông dự án
Thủ tục quản lý ngoại lệ
Sự hài lòng của khách hang và quy trình chất lượng dự án
Báo cáo trạng thái
Cơ sở hành chính
Thủ tục an toàn và sức khỏe
Tài liệu tham khảo

## Slide 13
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Communications management includes all the processes required to collect, generate, disseminate, store, and dispose of project information
Effective communications management requires communications planning, the process to determine the information and communications needs of the stakeholders; communications planning includes:
  Establishing appropriate communications links within a project
  Creating the communications management plan, which describes the plans to meet the information and communications needs of the stakeholders
  Creating a communications strategy, a set of principles, values and objectives that give coherence to a project communications plan
Identifying the informational needs of the stakeholders and determining a suitable means of meeting those needs is an important factor for project success
What is Communications Management?
Quản lý truyền thông là gì?
Quản lý truyền thông bao gồm tất cả các quy trình được yêu cầu để thu thập, tạo ra, phổ biến, lưu giữ và xử lý thông tin dự án
Quản lý truyền thông hiệu quả đòi hỏi phải có kế hoạch truyền thông, quá trình xác định nhu cầu thông tin và truyền thông của các bên liên quan; kế hoạch truyền thông bao gồm
  Thiết lập các liên kết truyền thông thích hợp trong một dự án
  Tạo ra kế hoạch quản lý truyền thông mô tả kế hoạch đáp ứng nhu cầu thông tin và truyền thông của các bên liên quan
  Tạo ra một chiến lược truyền thông, một tập hợp các nguyên tắc, giá trị và mục tiêu cung cấp sự gắn kết với một kế hoạch truyền thông dự án
Xác định nhu cầu thông tin của các bên liên quan và xác định một phương tiện phù hợp để đáp ứng những nhu cầu đó là một yếu tố quan trọng cho sự thành công của dự án

## Slide 14
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Project Manager of another project for the same sponsor Quản lý dự án của các dự án khác cho các nhà tài trợ cùng
Project Sponsor Nhà tài trợ dự án
Project Manager Quản trị dự án
Subproject Project Manager
Quản trị dự án nhỏ
Project Team Members Thành viên dự án
Subproject team members
Thành viên nhóm nhỏ
Communications Links Within a Project (Các liên kết truyền thông trong một dự án)

## Slide 15
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Communications Management Plan – The various communications requirements and your decisions about them are documented in the communications management plan The document that describes :
  The communications needs and expectations for the project
  How and in what format information is communicated
  When and where each communication is made
  Who is responsible for providing each type of communications
Communications Management Plan
Kế hoạch quản lý truyền thông
Kế hoạch Quản lý Truyền thông - Các yêu cầu truyền thông khác nhau và quyết định của bạn về chúng được ghi trong kế hoạch quản lý truyền thông
Tài liệu mô tả :
  Các thông tin cần thiết và những mong đợi của dự án
  Cách thức và thông tin định dạng được truyền đạt như thế nào
  Khi nào và ở đâu mỗi giao tiếp được thực hiện
  Ai sẽ chịu trách nhiệm cung cấp từng loại hình truyền thông

## Slide 16
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Need to determine the project’s communications requirements; to do this, you must first review :
  Memos from the sponsor
  The agreement
  The project definition
  The project decision structure
  The organizational breakdown structure (OBS)
  Any supplier agreements
  The project procedures description
  Information needs of the various stakeholders should be carefully analyzed to determine the information that is provided and the sources of that information; information for this analysis can be gathered by:
  Reviewing sponsor, supplier, and company organizational charts to determine official communications channels
  Interviewing stakeholders to understand informal communications channels
  Interviewing constituencies that might have a history with or knowledge of the sponsor or the delivery organization’s management
  Documenting the information requirements of each stakeholder group
Developing the Communications Management Plan
Xây dựng kế hoạch quản lý truyền thông
Cần xác định các yêu cầu về truyền thông của dự án; để thực hiện việc này, trước tiên bạn phải xem xét :
  Ghi nhớ từ nhà tài trợ
  Thỏa thuận
  Định nghĩa của dự án
  Cơ cấu quyết định dự án
  Cơ cấu phân loại tổ chức
  Bất kì những thỏa thuận của nhà cung cấm
  Mô tả quy trình dự án
  Nhu cầu thông tin của các bên liên quan cần được phân tích cẩn thận để xác định thông tin được cung cấp và các nguồn thông tin đó; thông tin cho phân tích này có thể được thu thập bằng cách :
  Rà soát lại bảng xếp hạng nhà tài trợ, nhà cung cấp, và công ty để xác định kênh truyền thông chính thức
  Phỏng vấn các bên liên quan để hiểu các kênh thông tin không chính thức
  Phỏng vấn các cử tri có thể có lịch sử với kiến thức về người bảo trợ hoặc quản lý của tổ chức phân phối
  Lập hồ sơ yêu cầu thông tin của từng nhóm các bên liên quan

## Slide 17
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Communicate information to people as soon as you can
Focus communication on stakeholders and line managers
More emphasis on face-to-face communications as you approach implementation
Create feedback loop to check understanding and to give people the opportunity to voice concerns
Keep messages clear and simple
Provide stakeholders and line managers with sufficient information to explain how the project affects their areas
Use risk management to educate and involve stakeholders (that is, expose them to the implications of option and involve them in the decision making)
Encourage people to feel they can ask questions/ voice concern without jeopardizing their position/ future
Set Up a Communications Strategy
Thiết lập chiến lược truyền thông
Giao tiếp thông tin với mọi người càng sớm càng tốt
Tập trung truyền thông về các bên liên quan và các nhà quản lý tuyến
Nhấn mạnh hơn vào giao tiếp mặt đối mặt khi bạn thực hiện tiếp cận
Tạo vòng lặp phản hồi để kiểm tra sự hiểu biết và để cho mọi người có cơ hội để nói lên những lo ngại
Gửi thông điệp rõ ràng và đơn giản
Cung cấp cho các bên liên quan và các nhà quản lý có đủ thông tin để giải thích dự án ảnh hưởng đến khu vực của họ như thế nào
Sử dụng quản lý rủi ro để giáo dục và thu hút sự tham gia của các bên liên quan, nghĩa là phơi bày chúng với ý nghĩa của lựa chọn và liên quan đến việc đưa ra quyết định
Khuyến khích mọi người cảm nhận họ có thể đặt câu hỏi /tiếng nói mà không cần quan ngại sẽ gây nguy hiểm về vị trí/ tương lai của họ

## Slide 18
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Development as a team is critical to the project’s ability to meet its objectives
Team development on a project can be complicated when individual members are accountable to both a functional and project manager
A team charter sets both broad performance objectives for the team and expectations for the project; performance objectives should be measurable
Effective communications is essential to the success of the project
Key Messages for Unit 5
Thông điệp chính Bài 5
Sự phát triển như một nhóm là rất quan trọng đối với khả năng của dự án để đáp ứng các mục tiêu của nó
Phát triển đội ngũ về một dự án có thể phức tạp khi các thành viên cá nhân chịu trách nhiệm về cả người quản lý chức năng và dự án
Điều lệ đội quy định cả mục tiêu hoạt động chung cho đội và mong đợi của dự án; các mục tiêu về hiệu suất phải đo được
Truyền thông hiệu quả là điều cần thiết cho sự thành công của dự án

## Slide 19
Planning Processes
Initialing Processes
Executing Processes
Project : RestEasy Hotels
  Read the handout
  As a Team prepare the Team Charter for the RestEasy Hotels Improvement Project Team
  Decide who the Project Manager is for each of the team exercises
  Be prepared to present your work to the class
Team Exercise 6-1 : Team Charter
Bài tập nhóm 6-1 : Điều lệ đội
Dự án : RestEasy Hotels
  Đọc tài liệu
  Với tư cách là một nhóm chuẩn bị Bản Điều lệ Đội cho Đội Dự án Cải thiện Khách sạn RestEasy
  Quyết định ai là người quản lý dự án cho từng bài tập nhóm
  Chuẩn bị để trình bày công việc của bạn với lớp